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第三轮省生态环境保护督察第22项
整改任务完成情况表

	整改任务
	第三轮四川省生态环境保护督察第22项整改任务：矿山矿企尾矿库风险隐患突出。攀枝花市共有48座尾矿库，占全省的25%。攀枝花市虽于2022年实施尾矿库问题排查整治，但排查不深入，整治不彻底，问题依然存在。

	整改实施主体
	市生态环境局、市应急管理局、东区政府、米易县政府、盐边县政府

	整改目标
	开展2022年尾矿库问题排查整治情况“回头看”，彻底整治存在问题，完成整改任务。

	整改时限
	2024年12月

	整改措施
	1.2024年10月底前，持续对在册33座尾矿库开展安全生产大排查大整治、汛期安全防范等专项工作，切实防范尾矿库安全生产风险，紧盯重点区域、重点部位和重点环节，督促企业制定并落实风险管控措施。
2．2024年12月底前，完成全市尾矿库环境风险隐患“回头看”，督促存在环境风险隐患问题的尾矿库企业限期完成整改。

	整改主要工作
及成效
	1．2024年，市应急管理局会同市自然资源和规划局、市经济和信息化局及相关县（区）应急管理局，统筹省安科院采矿、地质、机电、水利等方面专家力量，围绕企业安全主体责任、建设工程、外包外委管理、防汛安全、现场安全生产管理、双重预防机制等内容，对33座在册尾矿库进行巡查和技术会诊。先后共派出执法人员124人次，专家63人次，发现问题隐患217项，截至2024年10月，已全部完成整改。
2．2024年12月底前，由市生态环境局牵头，组织东区政府、米易县政府、盐边县政府开展全市尾矿库环境风险隐患“回头看”，对48座尾矿库开展全覆盖排查，累计出动171人次，发现19座尾矿库存在51个问题，通过资料审核与现场核查，确认各项整改措施已整改完成，达到整改目标要求。



